}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | - Cesar Jorquera - Andrés Quiroz - Cristian Matus |
| --- | --- |
| Rut |  |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Melipilla |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Leo Perfecto: Plataforma digital con IA y gamificación para fortalecer la comprensión lectora |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software e innovación educativa, con foco en el diseño, implementación y validación de una solución digital para apoyar el aprendizaje. |
| Competencias | El proyecto pone en práctica competencias de desarrollo de software, gestión de proyectos, diseño e implementación de soluciones digitales, integración de tecnologías de inteligencia artificial, y trabajo con metodologías ágiles. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto aborda la baja comprensión lectora de estudiantes de educación superior, particularmente de primer año de Duoc UC Sede Melipilla. Las dificultades incluyen localizar información explícita e implícita, interpretar y analizar textos, sintetizar información y desarrollar reflexión crítica. Los métodos tradicionales no siempre se adaptan a distintos ritmos ni entregan retroalimentación inmediata. Según el informe PIAAC 2023 de la OCDE, Chile se posicionó en el último lugar entre 31 países evaluados, revelando que el 44% de los adultos chilenos entre 16 y 65 años carece de competencias suficientes en comprensión lectora. Leo Perfecto busca aportar una solución digital accesible, interactiva y motivadora mediante inteligencia artificial (Google Gemini), estrategias de comprensión lectora, gamificación y seguimiento del progreso. El piloto se plantea en Duoc UC Sede Melipilla con estudiantes de primer año como usuarios principales, y docentes, directivos, biblioteca e innovación como actores relevantes. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Leo Perfecto consiste en una plataforma digital que acompaña al estudiante durante el proceso lector. Integra textos progresivos de tres niveles de dificultad (fundamentos, comprensión textual y análisis crítico), retroalimentación personalizada e inmediata, un sistema de progreso con dashboard estudiante, una mascota interactiva (Leo) y un módulo de IA generativa, test diagnóstico de 10 preguntas y generación de ejercicios aleatorios. Se busca construir y validar un MVP funcional durante el semestre, y posteriormente realizar un piloto de 4 semanas para medir impacto pedagógico mediante evaluación diagnóstica inicial y final. El proyecto cuenta con la validación de la docente Jimena Guerrero Jerez, encargada de Habilidades Comunicativas en Duoc UC Sede Melipilla, quien ha participado en el levantamiento de requerimientos y facilitará el acceso a estudiantes de primer año para el piloto. Contacto: j.guerrero@profesor.duoc.cl — +56 9 9999 1234. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se relaciona con Ingeniería en Informática porque transforma una necesidad educativa en una solución tecnológica funcional. Requiere levantamiento de requerimientos con cliente real (docente de Habilidades Comunicativas), diseño de arquitectura de software, implementación de interfaces y funcionalidades, integración de API de IA (Google Gemini), pruebas de usabilidad, documentación técnica y validación con usuarios finales. Las competencias del perfil de egreso que se ponen en práctica son: diseño de soluciones de software innovadoras, gestión de requerimientos de información, ingeniería de requisitos, evaluación y gestión de proyectos ágiles, desarrollo con foco en calidad y seguridad, y desarrollo para plataformas web y móviles. |
| Relación con los intereses profesionales | El interés profesional se centra en el desarrollo de soluciones tecnológicas con impacto social, particularmente en el sector educativo (EdTech), donde convergen el diseño de software, la experiencia de usuario y la aplicación de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial. Leo Perfecto refleja estos intereses al transformar una problemática real de comprensión lectora en una plataforma digital funcional, donde se integran desarrollo web, gamificación, gestión de datos e IA generativa (Google Gemini) para mejorar el aprendizaje de estudiantes de primer año. Realizar este proyecto me permite vivir el ciclo completo de desarrollo de software —desde el levantamiento de requerimientos con un cliente real hasta la validación con usuarios finales— bajo metodologías ágiles, lo cual consolida mis competencias técnicas, fortalece mi capacidad de trabajo colaborativo y me prepara directamente para desempeñarme profesionalmente en el campo del desarrollo de software, el diseño de experiencias digitales y la innovación educativa. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El desarrollo es factible porque existe una propuesta definida, un MVP en desarrollo previo y una planificación de 460 horas organizada en tres sprints de 100 horas y fases iniciales/finales de 60 y 40 horas. Se utiliza un enfoque Student-First, priorizando funcionalidades visibles para el estudiante. Facilitadores: equipo definido de tres integrantes con roles complementarios, antecedentes del problema validados con docente real (Jimena Guerrero Jerez), stack tecnológico de licencia libre (Vue.js 3, Node.js/Express, PostgreSQL/Supabase, Netlify), planificación Scrum con hitos claros. Dificultades: tiempo limitado del semestre (18 semanas), compatibilización de estudio y trabajo, complejidad de integración con API de IA y validación pedagógica. Se mitigan priorizando el MVP, trabajando por sprints de 3 semanas, realizando Sprint Reviews y Retrospectives, y contactando temprano a la clienta en la semana 2 para coordinar el piloto. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar y validar un piloto funcional de Leo Perfecto, plataforma digital basada en inteligencia artificial, estrategias de comprensión lectora y gamificación, orientada a fortalecer la comprensión lectora de estudiantes de primer año de Duoc UC Sede Melipilla. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Analizar y definir requerimientos funcionales y pedagógicos del sistema, incluyendo al menos dos entrevistas estructuradas con la clienta. 2. Diseñar e implementar un MVP accesible con lectura progresiva, ejercicios interactivos, retroalimentación inmediata, seguimiento de progreso y asistente de IA. 3. Integrar técnicas de lectura activa y estrategias de comprensión lectora en los tres niveles de dificultad progresivos. 4. Incorporar mecánicas de gamificación y retroalimentación contextualizada mediante mascota interactiva. 5. Realizar pruebas y revisiones iterativas mediante metodología ágil Scrum. 6. Preparar y ejecutar un piloto comparando evaluación diagnóstica inicial y final, recopilando métricas de uso y percepción. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El proyecto utilizará una metodología híbrida, aplicando un enfoque tradicional durante las etapas de análisis y diseño, y una metodología ágil Scrum exclusivamente durante la etapa de desarrollo. Durante la fase de análisis (semanas 1 a 2), se utilizará un enfoque tradicional y secuencial, en el que primero se realizará el levantamiento y análisis de la problemática, identificación de los usuarios involucrados, recopilación de necesidades, definición de requerimientos funcionales y no funcionales, y delimitación del alcance del proyecto. Los resultados de esta etapa servirán como base para definir las características que deberá incorporar la solución. En la fase de diseño (semanas 3 y 4), se continuará con el enfoque tradicional, utilizando los requerimientos definidos previamente para establecer la propuesta de solución, estructura de la aplicación, arquitectura de software, flujo de navegación, diseño de interfaces en Figma, contenidos y especificaciones técnicas necesarias para iniciar el desarrollo. En la fase de desarrollo (semanas 5 a 15), se utilizará la metodología Scrum, organizando la construcción de Leo Perfecto en tres sprints de tres semanas cada uno, para un total planificado de 300 horas de desarrollo. Se priorizarán las funcionalidades del MVP bajo un enfoque Student-First, buscando entregar primero aquellas que generen mayor valor para los estudiantes. Cada sprint contemplará planificación, desarrollo de las funcionalidades priorizadas, revisión de los resultados mediante Sprint Review y una retrospectiva para identificar dificultades, aprendizajes y oportunidades de mejora. Finalmente, en la fase de validación (semanas 16 a 18), se realizarán pruebas del prototipo y se recopilará retroalimentación de los usuarios, considerando evaluaciones diagnósticas, métricas de uso y opiniones de estudiantes y docentes. Los resultados permitirán determinar el cumplimiento de los objetivos y detectar oportunidades de mejora. Definición de funciones, tareas y responsabilidades del equipo: - César Jorquera: Liderazgo técnico del backend (Node.js/Express), coordinación de integración frontend-backend, arquitectura de API REST y seguridad (JWT, bcrypt). - Cristian Matus: Desarrollo frontend, lógica de juegos y mecánicas de gamificación, integración de componentes Vue.js 3. - Andrés Quiroz: Diseño UX/UI, modelamiento de datos y base de datos (PostgreSQL/Supabase), apoyo en integración frontend y documentación técnica.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de requerimientos y planificación | Levantamiento de necesidades, requerimientos funcionales y no funcionales, backlog priorizado y plan de trabajo. | Evidencia la traducción de la problemática educativa en funcionalidades ejecutables. Demuestra capacidad de ingeniería de requisitos. |
| Avance | MVP funcional de Leo Perfecto | Versión funcional desplegada en Netlify con interfaz de usuario, tres niveles de juegos, sistema de progreso, mascota interactiva y módulo de IA. | Demuestra implementación progresiva y entrega de valor incremental en cada sprint. |
| Avance | Revisión de sprints y retrospectivas | Registro de Sprint Reviews con la clienta y Sprint Retrospectives del equipo. | Evidencia trabajo iterativo, mejora continua y comunicación con el cliente. |
| Final | Piloto y resultados de evaluación | Piloto ejecutado con estudiantes, comparación entre evaluación diagnóstica inicial y final, métricas de uso y encuestas de percepción. | Permite evaluar impacto real en comprensión lectora, participación y experiencia de usuario. Proporciona datos empíricos para validar la solución. |
| Final | Repositorio GitHub | Historial de commits, pull requests, branches por feature y estructura de carpetas estándar. | Demuestra uso profesional de control de versiones y trabajo colaborativo. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Relación con competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Idea de la solución | Creación del product vision. | Definir la visión general del producto y qué busca lograr el cliente con la solución. Se debe describir cómo el sistema ayudará al negocio y en qué se enfocará. | Uso de: Word Trello Google Drive | 1 semana. | Product Owner / cliente. | Se usarán plantillas base para guiar la redacción |
| Toma de requerimientos | Levantamiento de información y reglas del negocio. | Reunirse con el cliente, identificar los problemas reales que enfrenta. Registrar el “dolor” del cliente, reglas que debe respetar el sistema y cómo funciona actualmente. | Uso de: Word Trello Documentos físicos o digitales | 1 semana. | Equipo completo / Product Owner | Se dejan actas firmadas y tarjetas Trello por cada hallazgo |
| Toma de requerimientos | Creación del Product Backlog | Se crean las historias de usuario a partir de la información recolectada. Se redactan de forma clara, con criterios de aceptación y se priorizan junto al cliente. | Uso de: word Trello drive Documentos pertinentes. | 2 semanas | Product Owner / cliente | Se agrupan por módulos o funciones para facilitar la planificación. |
| Diseño del sistema | Definición de arquitectura y herramientas | Elegir las tecnologías a usar (ej: base de datos, lenguajes, etc.) y estructurar la solución. Se definen los componentes básicos del sistema. | Uso de: Word, Drive, Trello, herramientas técnicas | 1 semana | Equipo completo | Se validará con el cliente si la solución es viable para su uso.. |
| Desarrollo del sistema | Planificación del Sprint 1 | Se realiza la reunión de planificación donde se eligen tareas del Product Backlog para el primer Sprint. Se crean tarjetas, checklists y se asignan responsabilidades. | Uso de: Trello Word | 2 días | Scrum Master / PO / Equipo | Se define el objetivo del Sprint y el entregable funcional esperado. |
| Desarrollo del sistema | Ejecución Sprint 1 | Desarrollo de las funcionalidades elegidas. Incluye programación, pruebas, revisión interna y preparación para demo. Reuniones diarias (Daily) para seguimiento. | Entorno de desarrollo A OCUPAR, Trello | 2 semanas | Equipo de desarrollo. | El Scrum Master registra obstáculos y ayuda a resolverlos. |
| Desarrollo del sistema | Revisión del Sprint 1(Sprint Review) | Reunión con el cliente para mostrar el avance. Se presenta el incremento del producto y se recoge retroalimentación | Trello, presentación u OTROS | 1 día | PO / Equipo / Cliente | Se pueden generar nuevas historias o ajustes para el siguiente Sprint. |
| Desarrollo del sistema | Retrospectiva del Sprint (Sprint Retrospective | Reunión interna para reflexionar sobre lo que funcionó, lo que se puede mejorar y cómo trabajar mejor como equipo | Word, Trello | 1 día | Scrum Master / Equipo | Se dejan registradas lecciones aprendidas y acciones de mejora |
| Implementación | Despliegue del sistema en la nube | Configurar servidor o servicio en la nube. Subir la aplicación, conectarla a la base de datos remota, realizar pruebas en línea y asegurar el acceso del cliente. |  | 2 a 3 días | Equipo de desarrollo | Se debe verificar la disponibilidad 24/7, seguridad básica y accesibilidad desde distintos dispositivos |
| Capacitación / Cierre | Capacitación al cliente y documentación final | Explicar el uso del sistema en la nube, credenciales, pasos básicos. Entrega de manual de usuario, acceso al sistema, y resolución de dudas. | Word, PDF, PowerPoint, sistema desplegado | 1 día | PO / Equipo | Se puede grabar una breve demo en video o dejar instrucciones escritas con capturas de pantalla |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Describe actividades del punto anterior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |