# Informe Fase 1 — Definición del Proyecto APT

Leo Perfecto: Plataforma digital con gamificación para fortalecer la comprensión lectora

| Institucion | DUOC UC — Sede Melipilla |
| --- | --- |
| Escuela | Escuela de Informática |
| Carrera | Ingenieria en Informatica |
| Asignatura | CAPSTONE |
| Fase | Fase 1: Definición del Proyecto |
| Integrantes | Cesar Jorquera, Cristian Matus, Andres Quiroz |
| Cliente | Jimena Guerrero Jerez — Docente de Habilidades Comunicativas, Duoc UC Sede Melipilla |
| Contacto cliente | j.guerrero@profesor.duoc.cl — +56 9 9999 1234 |
| Docente Guia | Carlos Quintanilla |
| Fecha de entrega | [Fecha de la evaluación sumativa] |

## Indice

- Abstract

- 1. Desarrollo de Ingeniería

  - 1.1 Descripción breve del proyecto y su relevancia para el campo laboral

  - 1.2 Relación del proyecto con las competencias del perfil de egreso

  - 1.3 Relación del proyecto con los intereses profesionales

  - 1.4 Argumento de factibilidad del proyecto dentro del semestre

  - 1.5 Objetivos claros y coherentes con la disciplina

  - 1.6 Metodología de trabajo propuesta

  - 1.7 Plan de trabajo, con hitos claros

  - 1.8 Evidencias del proyecto

- 2. Conclusiones

- 3. Reflexiones Individuales

- Bibliografia

- Anexos

## Abstract

Leo Perfecto es una plataforma digital educativa orientada a fortalecer la comprensión lectora de estudiantes de primer año de educación superior mediante gamificación y estrategias pedagógicas validadas. El proyecto se enmarca en el contexto de una crisis de comprensión lectora en Chile, evidenciada por el informe PIAAC 2023 de la OCDE. La solución propone un enfoque Student-First con tres niveles de dificultad progresivos: nivel básico (identificación de palabras clave y categorías gramaticales), nivel intermedio (localización de información relevante en párrafos) y nivel avanzado (inferencias, ideas principales y síntesis de textos). El desarrollo se ejecutará mediante una metodología híbrida: análisis y diseño con enfoque tradicional, y desarrollo con Scrum organizado en tres sprints. El stack tecnológico contempla Vue.js 3 para frontend, integración con API de Google Gemini para funcionalidades de IA generativa (chatbot, test diagnóstico, ejercicios aleatorios), y migración planificada hacia una arquitectura cliente-servidor con Node.js/Express y base de datos relacional (Supabase PostgreSQL). El piloto se realizará en Duoc UC Sede Melipilla con estudiantes de primer año, midiendo impacto mediante evaluación diagnóstica inicial y final.

## 1. Desarrollo de Ingeniería

### 1.1 Descripción breve del proyecto y su relevancia para el campo laboral

Leo Perfecto es una plataforma digital educativa que integra gamificación y estrategias de comprensión lectora para fortalecer las habilidades de estudiantes de primer año de educación superior. El proyecto nace como respuesta a una problemática ampliamente diagnosticada en el sistema educativo chileno: según el informe PIAAC 2023 de la OCDE, Chile se posicionó en el último lugar entre 31 países evaluados, revelando que el 44% de los adultos chilenos entre 16 y 65 años carece de competencias suficientes en comprensión lectora (Saavedra, 2024).

#### Proceso actual (As-Is) en Duoc UC Sede Melipilla

Actualmente, la comprensión lectora se trabaja principalmente dentro de la asignatura Habilidades Comunicativas, dictada por la docente Jimena Guerrero Jerez. Los métodos empleados son los siguientes:

- En clase presencial: Lectura guiada de textos literarios y académicos, seguida de preguntas de comprensión en formato oral o escrito. El docente explica estrategias como la identificación de ideas principales y la inferencia, pero la práctica es limitada al tiempo de clase (3 horas semanales).

- Biblioteca: La sede cuenta con biblioteca física, pero no existe un programa sistemático de lectura ni herramientas digitales de apoyo. Los estudiantes acceden a textos de forma voluntaria, sin seguimiento ni retroalimentación.

- Evaluaciones: Se aplican pruebas de selección múltiple y ensayos, pero los resultados no se utilizan para personalizar el aprendizaje ni para identificar debilidades específicas por estudiante.

- Práctica de comprensión mediante lecturas: Se es entregan textos a los estudiantes, quienes deben leerlos e intentar responder preguntas que deben ser respondidas tras haber leído y comprendido el texto, este método es tedioso a veces y un tanto agotador, no posee feedback inmediato ni ataca problemas como la dificultad para leer textos largos y la poca retroalimentación de porque se responde mal a preguntas de comprensión lectora.

La docente Jimena Guerrero ha identificado que los métodos tradicionales presentan las siguientes limitaciones: (1) no motivan a los estudiantes a practicar de forma autónoma; (2) no entregan retroalimentación inmediata; (3) no permiten identificar que tipo de habilidad (localizacion, inferencia, síntesis) es la mas débil en cada estudiante; y (4) no hay seguimiento del progreso individual a lo largo del semestre.

#### Solucion propuesta

Leo Perfecto propone una solución digital accesible, interactiva y motivadora, organizada en tres niveles de dificultad progresivos:

- Nivel 1 — Fundamentos: Identificación de palabras clave y clasificación gramatical (sustantivos, verbos, adjetivos, conectores). El estudiante lee un texto corto y responde qué tipo de palabra es la marcada en negrita.

- Nivel 2 — Comprensión textual: Localización de información relevante en párrafos. El estudiante completa espacios en blanco arrastrando palabras correctas, infiriendo del contexto.

- Nivel 3 — Análisis crítico: Inferencias, identificación de ideas principales, causa-efecto, propósito del autor y síntesis de textos completos.

Cada nivel incorpora retroalimentación inmediata, explicaciones educativas detalladas y un sistema de progreso que prioriza textos no completados y sugiere repetición en caso de bajo rendimiento. La plataforma incluye una mascota interactiva (Leo, un libro animado) que entrega mensajes de ayuda y celebración contextualizados según el desempeño del estudiante. Adicionalmente, la plataforma cuenta con un módulo de IA generativa (Google Gemini) que ofrece tres funcionalidades: (1) chatbot conversacional para resolver dudas sobre comprension lectora; (2) test diagnóstico de 10 preguntas con evaluación personalizada por IA; y (3) generación de ejercicios aleatorios adaptados a la habilidad seleccionada.

Adicionalmente, la docente ha solicitado que los textos sean escalables: la plataforma debe permitir crear nuevos textos académicos propios de Duoc UC (manuales, casos de estudio, artículos técnicos) para que los estudiantes practiquen con material real de sus carreras.

#### Relevancia para el campo laboral

El proyecto se enmarca en el sector EdTech (educational technology), uno de los mercados de mayor crecimiento a nivel mundial. Según HolonIQ, el mercado global EdTech alcanzará los 404 mil millones de dólares para 2025. El desarrollo de Leo Perfecto permite al equipo adquirir competencias directamente transferibles: diseño de experiencia de usuario (UX/UI), desarrollo frontend con frameworks modernos, gestion de estado en aplicaciones SPA, integración de APIs de inteligencia artificial, y aplicación de metodologías ágiles.

El trabajo con un cliente real (docente de lenguaje y comunicación), la necesidad de alinear criterios pedagógicos con restricciones técnicas, y la exigencia de entregar valor incremental en sprints, replican condiciones reales de la industria del desarrollo de software.

### 1.2 Relación del proyecto con las competencias del perfil de egreso

#### Competencia 1: Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad

El proyecto aplica el ciclo de vida del software desde el levantamiento de requerimientos con cliente real (docente Jimena Guerrero), pasando por el diseño de la arquitectura y la implementación iterativa mediante Scrum, hasta las pruebas de usabilidad y el despliegue. El frontend se desarrolla con Vue.js 3, un framework de vanguardia que utiliza el Virtual DOM para optimizar el rendimiento. Se emplean buenas prácticas de la industria: componentes con responsabilidad única, separación de concerns (lógica de negocio en GameManager, presentación en componentes Vue), manejo de estado con Event Bus (mitt), y convenciones de estilo consistentes. El proyecto integra la API de Google Gemini (modelo gemini-2.5-flash) para generación de contenido educativo personalizado, incluyendo diagnósticos, ejercicios aleatorios y chat bot conversacional. El control de versiones se gestiona con Git y GitHub, y se utilizan convenciones de commits semánticos (feat, fix, docs, refactor) para mantener trazabilidad.

#### Competencia 2: Diseñar y generar soluciones para requerimientos de información

En la versión actual, el progreso del estudiante se almacena en localStorage del navegador, lo que permite persistir datos de sesión sin requerir backend. Sin embargo, esta solución presenta limitaciones: los datos son locales al dispositivo, no permiten análisis agregado por curso ni acceso multidispositivo. Por ello, se planifica la migración hacia una base de datos relacional (PostgreSQL o Supabase) que permita: persistencia centralizada del progreso de todos los estudiantes, generación de métricas agregadas para el dashboard docente, y escalabilidad para futuras integraciones institucionales. Esta decisión de evolución técnica demuestra capacidad de evaluar alternativas y seleccionar la solución apropiada según las necesidades del proyecto.

#### Competencia 3: Diseñar y adaptar procesos de ingeniería de requisitos

El proyecto utiliza una metodología híbrida: fases iniciales de análisis y diseño con enfoque tradicional (entrevistas estructuradas con el cliente, documento de requerimientos, mockups de interfaz), seguidas de desarrollo iterativo con Scrum. Los artefactos de ingeniería de requisitos incluye: entrevistas con la docente Jimena Guerrero, documento de requerimientos funcionales y no funcionales, casos de uso, mockups en Figma, y backlog de producto priorizado. La trazabilidad se garantiza mediante la vinculación de cada historia de usuario a tareas específicas en el Sprint Backlog.

#### Competencia 4: Evaluar y gestionar proyectos en contextos tradicionales y ágiles

La gestión del proyecto se instrumenta a través de un plan de trabajo de 18 semanas con hitos claros, una estructura de desglose de trabajo (EDT), y seguimiento mediante ceremonias Scrum (Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective). Se utilizan herramientas de software para gestión: GitHub para control de versiones, Trello para tablero Kanban, y Obsidian para documentación del proyecto. La evaluación del desempeño se realiza mediante retrospectivas de mejora continua al final de cada sprint.

#### Competencia 5: Diseñar soluciones de software con foco en calidad, seguridad y sostenibilidad

El diseño de Leo Perfecto considera principios de diseño responsive (mobile-first con Tailwind CSS), de modo que la interfaz se adapte a dispositivos móviles, tablets y desktops. En la fase actual (frontend), la seguridad se aborda mediante validación de inputs en formularios (nombre de usuario, respuestas de juegos) y manejo seguro de datos en localStorage. Para la fase de backend planificada, se contemplarán prácticas de desarrollo seguro: autenticación con JWT, encriptación de contraseñas con bcrypt, y configuración CORS restrictiva. La sostenibilidad del proyecto se asegura mediante arquitectura modular (componentes reutilizables), documentación técnica completa, y despliegue en infraestructura de licencia libre (Netlify para frontend, Railway/Render para backend).

#### Competencia 6: Desarrollar proyectos de software innovadores para plataformas y dispositivos móviles

Leo Perfecto se desarrolla como una Single Page Application (SPA) con Vue.js 3, desplegada en Netlify con CI/CD automático desde GitHub. La interfaz es 100% responsive, adaptándose a dispositivos móviles, tablets y desktops. La plataforma incluye tres niveles de juegos progresivos implementados: identificación de palabras clave (12 textos), drag and drop de completación textual (10 ejercicios), y comprensión lectora integral con inferencias e ideas principales (10 textos). Se emplean buenas prácticas de la industria: componentes con responsabilidad única, lazy loading de imágenes, computed properties para optimización de renders, y cleanup de event listeners para prevenir memory leaks. El código sigue convenciones de estilo consistentes (PascalCase para componentes, camelCase para variables) y está documentado con comentarios JSDoc.

### 1.3 Relación del proyecto con los intereses profesionales

#### Cesar Jorquera

Mi interés profesional se centra en el desarrollo de software educativo y la aplicación de tecnologías emergentes a problemas sociales concretos. Leo Perfecto me permite integrar mis conocimientos en desarrollo frontend (Vue.js, Tailwind CSS), diseño de experiencia de usuario, y gestión de proyectos ágiles en un producto que tiene impacto social medible. La experiencia previa desarrollando el frontend de la plataforma me enseñó la importancia de la iteración, la retroalimentación del usuario y la documentación técnica. Este año, el desafío es mayor: integrar un backend robusto, implementar autenticación segura, conectar con la API de Google Gemini para enriquecer la mascota con respuestas contextualizadas, y validar el producto con un piloto pedagógico real. Mi rol en el equipo se centra en el liderazgo técnico del backend y la coordinación de la integración frontend-backend, lo que me prepara directamente para roles de desarrollador full-stack o líder técnico en equipos ágiles.

#### Cristian Matus

Mi interés profesional se centra en comprender a fondo el perfil del cliente para adaptar las soluciones tecnológicas de la mejor manera, enfocándome en la retención de usuarios a través de mecánicas de gamificación. Aunque el desarrollo front-end y la lógica de juegos son áreas que actualmente me cuestan y considero una debilidad, asumí este rol en Leo Perfecto como un reto personal para salir de mi zona de confort y mejorar activamente en este apartado. Trabajar en esta plataforma me motiva enormemente porque me obliga a conectar las necesidades pedagógicas de la docente con una experiencia interactiva para los alumnos. Esta oportunidad es clave para consolidar mis habilidades técnicas en programación y diseño de interfaces, preparándome de forma real para los desafíos del campo laboral.

#### Andres Quiroz

Mi interés profesional se orienta hacia la gestión eficiente de datos. En Leo Perfecto busco que el proyecto me permita consolidar competencias en prototipado, desarrollo de componentes, y diseño de esquemas relacionales. Participar en este proyecto me exige traducir necesidades de un cliente real en un MVP, preparándome directamente para desempeñarme como ingeniero en el mercado laboral actual.

### 1.4 Argumento de factibilidad del proyecto dentro del semestre

La factibilidad de Leo Perfecto dentro del semestre de 18 semanas se sustenta en cuatro pilares fundamentales:

#### 1. Stack tecnológico validado y de licencia libre

Las tecnologías seleccionadas son ampliamente documentadas, con comunidades activas y curvas de aprendizaje controladas: Vue.js 3 (framework JavaScript progresivo con documentación oficial exhaustiva); Node.js + Express (runtime y framework backend estándar de la industria, planificado para el semestre); PostgreSQL o Supabase (sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto, con soporte ORM como Prisma); Netlify (plataforma de despliegue frontend con CI/CD automatico y certificados SSL gratuitos); y Railway/Render (plataformas de hosting backend con planes gratuitos para proyectos académicos). Todas las herramientas seleccionadas cuentan con licencia libre, eliminando barreras económicas.

#### 2. Cliente identificada y comprometida

La docente Jimena Guerrero Jerez, encargada de estrategias de comprensión lectora en Duoc UC Sede Melipilla, ha validado la propuesta de valor, participado en reuniones de definición de requerimientos, y se ha comprometido a facilitar el acceso a estudiantes de primer año para el piloto. Contacto: j.guerrero@profesor.duoc.cl, +56 9 9999 1234.

#### 3. Planificación realista con enfoque MVP

El proyecto adopta una estrategia Student-First que prioriza funcionalidades visibles para el estudiante. El MVP del semestre se define como: “Un estudiante puede registrarse con su nombre, acceder a textos progresivos de tres niveles de dificultad, completar actividades de comprensión lectora con retroalimentación inmediata, visualizar su progreso en un dashboard personalizado, y el docente puede observar métricas agregadas de su curso en un panel administrativo.” Funcionalidades avanzadas (rankings globales, integración con múltiples universidades, reconocimiento de voz, aplicación móvil nativa) quedan fuera del alcance del semestre, documentadas como líneas futuras.

#### 4. Equipo con roles complementarios

El equipo de tres integrantes permite distribuir responsabilidades de manera equilibrada: desarrollo frontend, desarrollo backend, diseño UX/UI, gestión del proyecto, documentación técnica, y coordinación con el cliente.

#### 5 Factores de riesgo y mitigación

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigacion |
| --- | --- | --- | --- |
| Complejidad de la integración con API de Google Gemini | Media | Media | Implementar como feature opcional en Sprint 2, no crítica para el MVP. Usar ejemplos de la documentación oficial de Google. |
| Compatibilización de horarios entre trabajo y estudio | Alta | Media | Sprints de tres semanas con planificación de capacidad realista (10 horas/semana por integrante). Ceremonias sincrónicas vía Discord cuando sea necesario. |
| Coordinación con docentes y estudiantes para el piloto | Media | Alta | Contacto temprano con la clienta en semana 2. Definición de fechas del piloto en semanas 16-18. Plan B: evaluación remota si no es posible acceso presencial. |
| Deuda tecnica al migrar de localStorage a base de datos | Media | Media | Sprint 0 dedicado a refactorización y setup de arquitectura base. Code reviews obligatorios en pull requests. |

### 1.5 Objetivos claros y coherentes con la disciplina

Es importante distinguir dos tipos de objetivos: los objetivos pedagógicos (que busca el cliente) y los objetivos del proyecto de software (que construye el equipo).

#### Objetivo pedagógico (de la clienta)

Mejorar la comprensión lectora de estudiantes de primer año de Duoc UC Sede Melipilla, medido mediante una evaluación diagnóstica inicial y una evaluación final aplicadas durante el piloto.

#### Objetivo General del proyecto de software

Desarrollar, dentro de un semestre académico de 18 semanas, un prototipo funcional de la plataforma digital Leo Perfecto que permita a estudiantes de primer año practicar comprensión lectora mediante tres niveles de dificultad progresivos, con retroalimentación inmediata, seguimiento de progreso y un panel docente para visualizar métricas agregadas.

#### Objetivos Específicos del proyecto de software (formato SMART)

OE1 — Análisis de requerimientos: Documentar los requerimientos funcionales y no funcionales de Leo Perfecto, incluyendo al menos dos entrevistas estructuradas con la cliente (docente Jimena Guerrero), durante las semanas 1 a 4, entregando un documento de especificación validado.

OE2 — Diseño del MVP: Diseñar mockups de interfaz de usuario en Figma, diagrama entidad-relación para la base de datos, y diagramas de componentes y despliegue, durante las semanas 5 y 6.

OE3 — Refinamiento del frontend: Refinar la interfaz de usuario existente (Vue.js 3), optimizar los tres niveles de juegos implementados, mejorar el sistema de progreso en localStorage, ajustar el dashboard del estudiante y la mascota interactiva, durante el Sprint 1 (semanas 7 a 9).

OE4 — Implementación del backend y base de datos: Desarrollar API REST con Node.js/Express, base de datos PostgreSQL (o Supabase), autenticación de usuarios, y migración del progreso desde localStorage hacia persistencia centralizada, durante el Sprint 2 (semanas 10 a 12).

OE5 — Panel docente y migración de IA: Implementar dashboard docente con métricas agregadas por curso y por alumno, y migrar la integración con API de Google Gemini desde el frontend hacia un proxy seguro en el backend (para proteger la API key), durante el Sprint 3 (semanas 13 a 15).

OE6 — Piloto y validación: Ejecutar un piloto de 4 semanas con estudiantes de primer año, aplicando evaluación diagnóstica inicial y final, recopilando métricas de uso y retroalimentación cualitativa, durante las semanas 16 a 18.

### 1.6 Metodología de trabajo propuesta

El proyecto utiliza una metodología híbrida, combinando un enfoque tradicional/secuencial para las fases de análisis y diseño, y la metodología ágil Scrum para la fase de desarrollo.

#### Fase 1 — Analisis (Semanas 1 a 2): Enfoque tradicional

Basado en el análisis estructurado de sistemas y el estándar IEEE 830.

Actividades: entrevistas estructuradas con la cliente; identificación de stakeholders; análisis del proceso actual (As-Is); definición del problema, alcance, requerimientos funcionales y no funcionales; identificación de riesgos iniciales.

Artefactos: documento de requerimientos, matriz de stakeholders, y lista de riesgos.

#### Fase 2 — Diseño (Semanas 3 y 4): Enfoque tradicional

Transformación de requerimientos en propuesta técnica y funcional.

Actividades: definición de arquitectura de software; diseño del modelo de datos relacional; diseño de mockups en Figma; definición del MVP y criterios de aceptación.

Artefactos: documento de arquitectura, diagrama entidad-relación, diagrama de componentes, diagrama de despliegue, y mockups de interfaz.

#### Fase 3 — Desarrollo (Semanas 5 a 15): Scrum

Aplicación formal de Scrum con tres sprints de tres semanas cada uno.

Artefactos Scrum:

- Product Backlog: Lista ordenada de funcionalidades priorizadas. Responsable: el equipo (rotativo como Product Owner, con supervisión del docente guía).

- Sprint Backlog: Elementos seleccionados para el sprint actual, descompuestos en tareas técnicas con estimación en horas.

- Incremento: Versión funcional y desplegable al final de cada sprint, que cumple con la Definition of Done.

- Definition of Done (DoD): (a) código revisado por al menos un compañero; (b) funcionalidad probada manualmente; (c) documentación técnica actualizada; (d) alineación con criterios de aceptación de la historia de usuario.

Ceremonias:

- Sprint Planning (4 horas): Seleccion de items del Product Backlog, definicion del Sprint Goal.

- Daily Scrum (15 min, 3 veces/semana): Sincronización del equipo.

- Sprint Review (2 horas): Demostración del Incremento a la clienta y al docente guía.

- Sprint Retrospective (1.5 horas): Reflexion en formato Start/Stop/Continue.

#### Fase 4 — Validación (Semanas 16 a 18): Pruebas y piloto

Capa de validación sobre el producto entregado.

Actividades: pruebas de sistema; preparación del piloto; ejecución del piloto; evaluación diagnóstica inicial y final; recopilación de métricas; análisis de resultados.

### 1.7 Plan de trabajo, con hitos claros

#### Fase 1: Definición y Análisis (Semanas 1-4)

- Semana 1: Kickoff, definición de roles, setup de herramientas (GitHub, Trello, Discord, Obsidian).

- Semana 2: Entrevistas con la clienta, levantamiento de requerimientos, análisis As-Is.

- Semana 3: Definición de alcance, requerimientos funcionales/no funcionales, identificación de riesgos.

- Semana 4 (Hito 1 — Evaluación Sumativa Fase 1): Entrega del informe de definición, presentación oral, estructura de GitHub con evidencias.

#### Fase 2: Diseño y Preparacion (Semanas 5-6)

- Semana 5 (Sprint 0): Setup de ambiente, definición de arquitectura base, refinamiento del Product Backlog.

- Semana 6: Diseño de mockups en Figma, diagrama entidad-relación, diagramas de componentes y despliegue, definición de API REST.

#### Fase 3: Desarrollo (Semanas 7-15)

- Sprint 1 (Semanas 7-9, Hito 2): Frontend: tres niveles de juegos, progreso en localStorage, dashboard estudiante, mascota con mensajes contextualizados.

- Sprint 2 (Semanas 10-12, Hito 3): Backend: API REST Node.js/Express, base de datos PostgreSQL/Supabase, autenticacion, migracion de progreso.

- Sprint 3 (Semanas 13-15, Hito 4): Dashboard docente, integración API Google Gemini, refinamiento UI/UX, preparación de contenidos para piloto.

#### Fase 4: Validación (Semanas 16-18)

- Semana 16 (Hito 5): Preparación del piloto, capacitación de docentes, evaluación diagnóstica inicial.

- Semana 17: Ejecución del piloto, monitoreo de métricas.

- Semana 18 (Hilo 6): Evaluación final, análisis de resultados, informe de impacto.

#### Tabla resumen de plan de trabajo

| Competencia | Actividad/Tarea | Descripcion | Duracion | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Análisis de requerimientos | Investigación y levantamiento | Entrevistas con cliente, análisis de problemática, definición de usuarios y requerimientos | 4 semanas / 60 h | Equipo completo |
| Diseno | Configuración y diseño del MVP | Arquitectura técnica, modelo de datos, mockups, diagramas | 2 semanas / 40 h | Equipo completo |
| Implementacion | Sprint 1: Frontend y juegos | Tres niveles de dificultad, progreso localStorage, dashboard estudiante, mascota | 3 semanas / 100 h | Cristian Matus (frontend juegos), Andres Quiroz (UI/UX), Cesar Jorquera (integración) |
| Implementacion | Sprint 2: Backend y base de datos | API REST, autenticacion, PostgreSQL/Supabase, migracion de datos | 3 semanas / 100 h | Cesar Jorquera (backend), Andres Quiroz (base de datos), Cristian Matus (integración frontend) |
| Implementacion | Sprint 3: Dashboard docente e IA | Panel docente, métricas agregadas, integración API Google Gemini | 3 semanas / 100 h | Equipo completo |
| Pruebas | Pruebas funcionales y de usabilidad | Testing manual, pruebas con usuarios, encuestas SUS | Paralelo a sprints | Equipo completo |
| Validacion | Piloto pedagogico | Capacitación docente, diagnóstico inicial, uso de plataforma, evaluacion final | 4 semanas / 60 h | Equipo completo |

### 1.8 Evidencias del proyecto

| Tipo de evidencia | Nombre | Descripcion | Justificacion |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de requerimientos | Especificación de requerimientos funcionales y no funcionales, backlog priorizado, plan de trabajo | Evidencia la traducción de la problemática educativa en funcionalidades ejecutables. Demuestra capacidad de ingeniería de requisitos. |
| Avance | MVP funcional de Leo Perfecto | Versión desplegada en Netlify con interfaz de usuario, tres niveles de juegos, sistema de progreso, mascota interactiva, módulo de IA generativa (chatbot, diagnostico, ejercicios) y retroalimentación | Demuestra implementación progresiva y entrega de valor incremental en cada sprint. |
| Avance | Revisiones de sprints | Registro de Sprint Reviews con la clienta y Sprint Retrospectives | Evidencia trabajo iterativo, mejora continua, y comunicación con el cliente. |
| Avance | Diagramas tecnicos | Diagramas de componentes, despliegue, entidad-relacion, documentación de arquitectura | Demuestra aplicación de estándares de diseño de software. |
| Final | Piloto y resultados | Piloto ejecutado con estudiantes, comparación entre evaluación inicial y final, métricas de uso, encuestas | Permite evaluar impacto real en comprensión lectora. Proporciona datos empíricos para validar la solución. |
| Final | Repositorio GitHub | Historial de commits, pull requests, branches por feature, estructura de carpetas estándar | Demuestra uso profesional de control de versiones y trabajo colaborativo. |

## 2. Conclusiones

El proyecto Leo Perfecto representa una oportunidad concreta de aplicar el conjunto de competencias del perfil de egreso de Ingeniería Informática en un contexto real, con un cliente identificado, una problemática social relevante y un mercado laboral en expansión. El trabajo con la docente Jimena Guerrero como clienta ha permitido levantar requerimientos claros y validar la pertinencia de la solución desde la semana 1.

La metodología híbrida propuesta —tradicional para análisis y diseño, Scrum para desarrollo— responde a una necesidad real de estabilidad en los requerimientos antes de la construcción iterativa, sin sacrificar la flexibilidad que exige un proyecto de software moderno. La alineación con la Guia Scrum 2020 garantiza que los artefactos, ceremonias y roles están definidos según estándares de la industria.

Los objetivos específicos, redactados en formato SMART, establecen criterios de éxito claros: refinar el prototipo funcional existente con tres niveles de dificultad ya implementados, desarrollar backend con persistencia centralizada, panel docente con métricas agregadas, y migrar la integración con API de Google Gemini hacia un proxy seguro en el backend. El piloto de 4 semanas permitirá medir el impacto real en comprensión lectora.

La factibilidad del proyecto dentro del semestre se sustenta en cuatro pilares: stack tecnológico de licencia libre y ampliamente documentado, cliente comprometida con contacto directo, planificación realista con enfoque MVP, y equipo con roles complementarios. Los riesgos identificados —complejidad de la integración con IA, compatibilización de horarios, coordinación del piloto y migración de localStorage a base de datos— cuentan con planes de mitigación concretos.

En términos de campo laboral, el proyecto posiciona al equipo en la intersección de tres tendencias de alta demanda: desarrollo de software educativo (EdTech), integración de inteligencia artificial en productos de consumo, y aplicación de metodologías agiles. La documentación técnica generada, el repositorio GitHub con trazabilidad, y los resultados del piloto constituirán evidencias sólidas para portafolios profesionales.

Finalmente, el proyecto cumple con las condiciones definidas para proyectos APT: aborda una necesidad real de la comunidad (baja comprensión lectora en educación superior), integra conocimientos de la disciplina (ingeniería de software, bases de datos, IA, gestión de proyectos), y genera un producto con potencial de escalabilidad institucional.

## 3. Reflexiones Individuales

### Cesar Jorquera

Participar en el proyecto Leo Perfecto como capstone de titulación representa la culminación de mi formación académica en Ingeniería Informática. Desde el inicio de la carrera, mi interés se ha orientado hacia el desarrollo de soluciones tecnológicas que generen impacto social positivo, y este proyecto me permite concretar esa vocación en un producto tangible. La experiencia previa desarrollando el frontend de la plataforma me enseñó la importancia de la interacción, la retroalimentación del usuario y la documentación técnica. Este año, el desafío es mayor: integrar un backend robusto, implementar autenticación segura, conectar con la API de Google Gemini para enriquecer la mascota con respuestas contextualizadas, y validar el producto con un piloto pedagógico real. Mi rol en el equipo se centra en el liderazgo técnico del backend y la coordinación de la integración frontend-backend, lo que me prepara directamente para roles de desarrollador full-stack o líder técnico en equipos ágiles.

### Cristian Matus

Formar parte del desarrollo de Leo Perfecto en esta etapa final de mi carrera en Ingeniería en Informática ha sido un proceso de profundo aprendizaje y autoevaluación. Este proyecto me ha permitido conectar directamente con lo que más me interesa: entender las necesidades reales del cliente  ( en este caso, la docente)  y diseñar estrategias de gamificación pensadas para enganchar y retener a los estudiantes. Sin embargo, el mayor valor de esta experiencia ha sido el desafío técnico. Aunque la programación dura y el desarrollo front-end son áreas que me cuestan, asumir la responsabilidad de la lógica de los juegos ha sido el impulso que necesitaba para salir de mi zona de confort y mejorar mis habilidades en código. Enfrentar mis debilidades a través de un proyecto real, con metodologías ágiles y con la meta a futuro de liderar soluciones tecnológicas propias basadas en IA y automatización, me ha dado la confianza necesaria para cerrar mi etapa académica y prepararme con madurez para el mundo laboral.

### Andres Quiroz

Leo Perfecto representa la oportunidad de poner en práctica todo lo aprendido a lo largo de mi formación como ingeniero en informática, integrando conocimientos de programación, diseño de bases de datos, ingeniería de requisitos y metodologías ágiles en un proyecto real con impacto social.

## Bibliografia

- Duoc UC. (s.f.). Descripción del Perfil de Egreso — Ingeniería Informática. Recuperado de la malla curricular Duoc UC.

- HolonIQ. (2023). Global EdTech Outlook 2023. Recuperado de https://www.holoniq.com

- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2023). Programa para la Evaluación Internacional de las Competencias de los Adultos (PIAAC): Resultados 2023. Paris: OCDE Publishing.

- Saavedra, J. (2024, 20 de junio). “Chile, último en comprensión lectora entre 31 países evaluados por la OCDE”. La Tercera.

- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). La Guia Scrum 2020. Scrum.org.

- Vue.js. (2024). Documentación oficial de Vue.js 3. Recuperado de https://vuejs.org

- Tailwind CSS. (2024). Documentacion oficial de Tailwind CSS. Recuperado de https://tailwindcss.com

- Google. (2024). Documentación de la API de Gemini. Recuperado de https://ai.google.dev

## Anexos

### Anexo A: Estructura del repositorio GitHub para Fase 1

https://github.com/cesarJorquera/CAPSTONE_005V---grupo-10